江苏师范大学科文学院

潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务

（项目编号：2026F0108）
磋
商

文

件
江苏师范大学科文学院集中采购中心

2026年5月22日

第一章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面形式（须加盖单位公章）送达我院集中采购中心，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到集中采购中心邮箱（kwxyjzcg@126.com）。集中采购中心将以书面形式或通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。
3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学科文学院网站”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学科文学院网站”发布公告，请投标人自行关注。
5.投标人资格条件
1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）依法缴纳税收和社会保障资金；

5）符合法律、行政法规规定的其他条件；

6）不接受联合体投标；

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

6.付款方式：
6.1无预付款；监理项目竣工验收合格并按采购人要求提交监理总结报告后，支付该项目监理合同费用的90%。项目竣工验收合格并稳定运行6个月后，支付剩余10%。

6.2成交供应商须完整履行已承接项目的全部监理服务，本项目服务期满不免除已启动项目的监理责任，成交供应商须继续履约至项目竣工验收合格及绩效评估完成，不得中止、拒绝或拖延服务。

7.项目预算（最高限价）：人民币20万元。
8.现场勘查：本项目不安排集中现场勘查，投标人可自行安排现场考察事宜，进入现场前联系相关负责老师，现场考察人员需提前一天提供报备资料，费用自理。采购方现场对接联系人闫老师，联系方式 0516-68161296。
9.质量要求：合格。

10.服务期限：自双方合同签订之日起1年。
11.服务地点：江苏师范大学科文学院潘安湖校区。

二、投标文件
投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件要求制作。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。
3.6本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价，且二次报价为最终报价。

4.投标文件的编制

投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；投标文件有格式要求的（具体格式见“第四章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

资格审查符合性审查材料索引表
投标函；
投标报价一览表；

法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；
承诺书（原件封于投标文件正本中）； 

企业营业执照复印件（加盖公章）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件封于投标文件正本中，提供总监理工程师有效期内国家监理工程师注册证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料，退休人员提供退休证明材料）；
无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）；
投标单位情况介绍（简要说明）；

投标人财务状况良好，提供：
（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的利润表月报表复印件1份。
本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人2024年或2025年财务审计报告复印件。

（3）供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份并加盖公章（依法免缴税收和社会保障资金的应提供相应证明材料）；
4.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用证书或信用查询截图）
4.12投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供；
4.13商务和技术偏离表；

4.14服务方案(包括但不限于重难点分析及应对措施、项目实施、协调方案、合同、信息和资料管理措施、质量控制方案、进度控制方案、安全文明控制目标、措施、合理化建议等）；

4.15投标人业绩一览表及业绩复印件；

4.16磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。
5.4以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最高投标价不能作为成交的保证。
6.投标保证金及标书费

 6.1本项目不收取投标保证金。
6.2标书费金额及缴纳方式见“磋商公告”。

 7.投标文件的有效期

  7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

  8.投标文件的签署及其他规定

  8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

  8.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编制目录及页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。
  8.4 投标文件一式4份，其中正本1份，副本3份。
  8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

  8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

  8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式4份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。
2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

4.评标

由我院集中采购中心负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序
评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人或另行采购。
2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学科文学院网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到集中采购中心领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我院参与招投标活动。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.供应商可对采购程序或合同提出质疑

1.1供应商对此次采购活动有疑问的，可向采购人提出询问。

1.2如供应商认为其响应未获公平对待及评审或采购活动任一环节使其权益受到侵害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。
1.3供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购采购程序环节的质疑。
1.4采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
1.5质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学科文学院有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。
八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

2.未按采购文件要求缴纳相关费用或投标保证金的。

3.未按采购文件要求编制，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

4.投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

5.投标人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

6.投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

7.明显不符合技术规范、技术标准的要求。

8.投标报价高于采购文件规定的采购控制价的。

9.不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

第二章  项目概况及要求
江苏师范大学科文学院计划在2026年暑假期间，由徐州移动、电信、联通三家运营商共同出资约1800万元人民币，对学院潘安湖校区校园网进行全面升级改造，通过全面升级改造重构合理网络拓扑，健全网络安全防护能力，切实提升学院校园网络运行质量。主要内容包括潘安湖校区网络核心区升级改造，学生宿舍区、教学办公区及重点公共区域有线无线网络升级改造，网络安全及基础网络服务系统升级改造，以及相关工程及服务。
一、监理目标和监理范围

对江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目提供全生命周期监理服务，服务期限自合同签订之日起1年，服务期内开展监理工作，覆盖项目招标、实施、验收全阶段。监理服务以GB/T19668《信息技术服务 监理》系列国家标准为核心依据，遵循国家信息化建设相关法规及本校管理要求，对项目进行质量、进度、变更、安全实施全流程管控，保障项目合法合规建设、按期高质量安全落地，契合本校教学、科研、管理信息化建设核心需求。

二、监理公司需执行的相关标准及行业规范

投标人提供的监理服务及相关产品，必须符合国家现行有效技术、计量、节能、安全及环保等法律法规与强制性标准。主要依据包括但不限于： 

1. 法规政策：《中华人民共和国安全生产法》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《国家政务信息化项目建设管理办法》等。 

2. 国家标准： GB/T 19668《信息技术服务 监理》、GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 28035-2011《软件系统验收规范》等。

3. 行业规范：《建设工程监理规范》《通信建设工程安全生产操作规范》《通信建设工程施工安全监理暂行规定》等。

4. 学校规定：《信息化项目建设管理办法》《校园网管理办法》等。

5. 项目文件：本项目监理服务合同、建设方与承建方的承建合同、项目招标文件及投标文件等。 

三、监理工作内容

监理工作覆盖招标、实施、验收全生命周期，同步开展项目协调与安全管理专项工作，重点内容包括但不限于：

（一）招标阶段监理

协助招标单位做好项目的招标管理。根据采购管理要求，协助招标单位做好需求调查、专家论证等，为项目需求清单、招标参数和立项内容提供合理化建议和咨询服务。       

（二）实施过程监理工作

1.编制提交监理大纲、监理规划、监理实施细则，经招标单位审核后执行。

2.制定项目管理实施计划，包括项目整体计划、人员、进度、质量、变更、风险、合同、安全、知识产权、沟通与协调、评估与验收、文档管理等，经招标单位审核通过后落地实施。

3.审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查。

4.协助招标单位对承建单位制定的项目总体实施方案、技术方案等进行审核评估，出具审核意见及相关问题处理方案和措施，并全程跟踪执行。

5.按标准实施全维度质量管控，其中重点环节还要做到以下要求： 

硬件：审核集成方案，完成到货验收，核对设备参数、品牌、合格证明文件等； 

软件：审核设计、部署及集成方案，通过系统测试、功能核对核查建设质量；

网络/机房/数据中心：审核架构与施工方案，监督关键施工环节并留存影像资料，确保符合国家通信网络及高校场景使用标准。

6.监督承建单位严格执行项目合同及相关标准，及时上报违规行为并提出处理方案，做好重难点环节专项检查及分项验收工作。

7.监控项目进度，定期提交进度报告，评审阶段成果并跟踪问题闭环整改。

8.评审阶段测试方案，全程监督测试过程，针对问题提出处理措施并跟踪执行。

9.开展进度与风险管理，识别、预测项目问题与风险，协调各方解决并全程跟踪。

10.审核项目重大变更，规范变更管控流程，妥善处理变更及索赔事宜。

11.组织质量事故调查、分析、评估与处理，形成事故处理报告。

12.每周编制监理周报，向招标单位汇报工程进度、合同执行、下周计划及需配合事宜。

13.其他需要监理的事项。

（三）验收阶段监理工作

1.审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量。

2.协助招标单位审批承建单位的验收申请，并制订验收计划。

3.协助组织开展项目初验、试运行和终验工作，督促承建单位完成验收整改。

4.监督承建单位移交完整的实施技术资料，审核资料的真实性和完整性。

5.复核工程结算文件，保障资金使用合规合理。

6.组织采购方、承建方、使用方、监理方等项目各方共同签署验收报告。

7.编制并提交监理总结报告，全面复盘项目监理工作。

8.其他需要监理的事项。

（四）项目协调及安全管理

1.监理单位应在招标单位监督、指导下，协调各参建单位的关系，定期组织召开联合会议，及时解决协作问题，保障项目推进。

2.实施项目施工全过程安全管理，统筹抓好施工现场安全、人员作业安全、环境安全及信息系统安全。督促承建单位在验收前完成系统安全测试，并对安全测试过程中发现的安全隐患和漏洞，要求限期整改并跟踪闭环管理，确保项目建设全过程符合安全生产规范及高校信息安全管理相关要求。

四、工作要求

（一）对监理单位的要求

1.与设计单位、承建单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，具备良好的业绩、履约信誉及专业管理能力。

2.本项目不允许转包、分包，一经发现视为违约，招标单位有权终止合同。

3.监理单位自备满足项目监理需要的设备仪器、办公用品、施工现场交通工具及通讯设备。

4.因违反法律法规、监理规范造成项目质量问题、工期拖延、安全事故或招标单位经济损失的，承担相应经济责任与法律责任。

5.按职责对工程质量承担终身责任，项目验收后出现质量问题，需及时协助招标单位分析原因、商讨处理方案。

（二）对监理人员的要求

1.人员配置：项目最低配置总监理工程师（项目负责人）1名、技术负责人1名、项目组其他成员≥2名。总监理工程师统筹整体监理工作、审批关键文件；技术负责人负责技术审核、质量与安全管控；项目组其他成员负责现场巡视、资料整理等辅助执行工作。
2.总监理工程师要求具备有效期内国家监理工程师注册证书，不具备的视为非实质性响应。

3.监理单位派驻的监理人员构成及数量，应根据监理项目的规模、技术复杂程度、实施工期和各阶段工作等因素确定，以满足本项目监理服务的要求。

4.招标单位有权更换不称职人员，中标人不得拒绝或拖延；人员不得随意更换，特殊情况需经招标单位书面批准，擅自更换视为违约。

（三）保密责任

1.监理单位必须签订保密协议，严格遵守招标单位有关保密的相关规定，不得泄漏招标单位的任何机密。

2.监理单位技术人员必须签订保密协议，在技术服务期间，监理单位对接触到的有关招标单位工作活动、商业活动、技术情报和技术资料等文件进行保密。

四、其他要求：

其它要求见《竞争性磋商文件》。
第三章 合同主要条款

江苏师范大学科文学院信息化项目

监理服务合同
项目名称: 江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务

甲方：江苏师范大学科文学院 
乙方：                  
签订时间：2026年  月  日
签订地点：江苏省徐州市
江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务合同
甲方：江苏师范大学科文学院        

乙方：                                                      

根据《中华人民共和国民法典》的规定，江苏师范大学科文学院（以下简称甲方）与         （以下简称乙方）就江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务事宜，双方协商一致，签订本合同。
一、项目内容

1、服务内容：对江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目提供全生命周期监理服务，覆盖项目招标、实施、验收全阶段。具体详见招标文件《采购需求》及乙方投标文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 招标文件；

⑶ 乙方投标文件；

⑷ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑸ 当招标文件和乙方的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

二、项目实施地点及服务期限

1、项目实施地点：江苏师范大学科文学院潘安湖校区。

2、服务期限：自合同签订之日起1年。

三、合同总价

合同总价：¥        元（大写：人民币         元整）。

本合同总价已包括完成本项目监理服务的全部人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

付款方式

1.监理项目竣工验收合格并按采购人要求提交监理总结报告后，支付该项目监理合同费用的90%。项目竣工验收合格并稳定运行6个月后，支付剩余10%。

2.乙方须完整履行已承接项目的全部监理服务，本项目服务期满不免除已启动项目的监理责任，乙方须继续履约至项目竣工验收合格及绩效评估完成，不得中止、拒绝或拖延服务。
五、甲方权利与义务
1、甲方有权要求乙方派出稳定的监理队伍，乙方如需更换项目组人员，应向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可进行更换，所更换人员资格能力不得低于其投标文件承诺。未获得甲方同意的情况下，总监理工程师、监理工程师变更或未实际提供服务的，或其它不符合招投标文件要求的，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方责任，包括但不限于适用本合同第八条约定的违约责任。

2、甲方有权要求监理机构适时提交监理工作报告及监理业务范围内的专项报告。当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与其他单位串通给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，甚至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

3、甲方为乙方服务工作提供必要的实施条件。
4、甲方应当按合同双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的工程等资料。

5、甲方应当按合同双方约定的内容和时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定，甲方逾期未作出书面决定的，视为甲方不同意乙方所提事项，乙方不得自行推进相关工作，待甲方明确书面答复后再行实施。

6、甲方应授权一名熟悉本项目情况的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

7、甲方将授予乙方的监理权利，以及乙方成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承建单位。

六、乙方权利与义务

1、对项目的有关事项向甲方的建议权。

2、对项目中的技术问题，按照安全和优化的原则提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目成本或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

3、对项目的组织实施和服务方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，提出审查意见并及时通知承建单位，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目成本或延长工期，应当事先取得甲方的同意。

4、主持项目有关单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

5、在事先向甲方报告并征得同意后，乙方可以发布停工令和复工令。

6、指派专业人员负责按甲方要求保质、保量、按期完成服务，并解决由乙方负责的其它各项事宜。乙方按投标文件承诺派出监理机构及监理人员，报送委派的总监理工程师及其监理机构成员名单、监理规划（方案）及监理服务细则，完成监理合同专用条款中约定的监理项目范围内的监理业务。本项目监理人员原则上不得变动。确因特殊情况需调整的，乙方提前向甲方提出书面申请，在确保工作不受影响、所调换人员资质及工作水平不低于变动人员的前提下，经甲方书面同意后方可做人员调整。派驻人员考核由甲方负责；派驻人员服从甲方的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度。按合同约定定期向甲方报告监理工作。

7、乙方监理人员工作时间每日不少于8小时，每周不低于5个工作日；乙方未能保证所投人员常驻现场的，甲方有权解除合同且乙方仍应承担本合同第八条约定的相应违约责任。

8、除提供的项目组成员以外，乙方还应具有技术支持团队，遇具体工作需要，应甲方要求，组织安排相关专业领域的技术人员加入。

9、项目上使用的设备、材料与软件的检验权和确认权，对于不符合设计要求及国家质量标准的设备材料与软件，有权通知停止使用或停工整改、返工。当取得监理机构复工令后才能复工。

10、乙方有对被监理项目进度的检查、监督权。

11、在监理过程中如发现承建单位工作不力，乙方有权提出调换有关人员建议。

12、在监理项目范围内，甲方或承建单位对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向乙方提出，由乙方研究处理意见，再同双方协商确定。当甲方和承建单位发生争议时，乙方应根据自己的职能，以独立的身份判断，在不损害甲方合法权益的前提下公正地进行调解。当双方的争议由政府有关部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提出作证的事实材料。

13、乙方在履行合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋地工作，认真执行合同约定的各项监理任务，公正地维护各方的合法权益。

14、乙方应提供7×24小时响应服务，包括按甲方要求提供7×24小时技术人员支持、交通车辆保障服务等。无法按时到场的，甲方有权委托第三方代为处置，产生的所有费用由乙方承担。
15、如果乙方使用的设施和物品属于甲方的财产，在监理工作完成或中止时， 应将其设施和物品清单提交给甲方。

16、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方和承建单位的知识产权。乙方基于本次监理服务接触、获取的所有甲方数据、项目数据，以及乙方基于前述数据形成的分析报告、监理成果等所有衍生权益、知识产权及所有权均归甲方独家所有，乙方仅可为履行本合同项下监理义务的目的使用前述数据及成果，不得自行使用、复制、传播或授权任何第三方使用。
17、乙方应合法用工，所指派服务人员与甲方不存在任何劳动或聘雇关系，因服务人员引发之一切纠纷（含劳资争议、工伤纠纷以及其他经济纠纷）均应由乙方负责处理并承担责任，与甲方无关。
18、乙方及乙方派到甲方现场的人员应遵守安全规范，乙方对其在甲方服务期间发生的任何意外承担全部责任。
19、除甲方事先书面同意外，乙方不得转让或部分转让其在本合同项下的任何权利与义务。
七、质量与验收标准

1、乙方应按照招标文件、投标文件及乙方作出的所有承诺提供服务；

2、验收标准：根据招标文件、投标文件及乙方作出的所有承诺的有关规定及技术要求；

3、乙方交付验收时应向甲方提交书面验收申请及完整的监理验收材料，甲方收到前述材料后15个工作日内未书面提出异议的，视为验收合格，但验收合格不免除乙方后续的监理责任、质量担保责任及保密义务。
八、违约责任

    1、乙方未能按照合同规定时间履约的，乙方应按每天合同标的金额的千分之一 (0.1%)的比率支付违约金。违约金的支付不能免除乙方继续履行相关合同标的的义务。乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款予以扣除；

2、乙方提供服务不符合项目采购需求，甲方有权拒绝，乙方愿意更换但逾期履约的，按乙方逾期履约处理。乙方拒绝更换或整改的，甲方可解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、鉴定费、交通费等)。

3、甲方若发现乙方向甲方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，甲方有权视情形单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的合同款外，还应向甲方支付合同总金额20%的违约金。

4、如乙方不履行售后服务义务，甲方有权委托第三方代为履行，产生的所有开支由乙方承担，并按照合同价款2%/次的标准向甲方支付违约金。

九、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同；

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；

3、不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、保密条款

1、乙方必须对合作过程中涉及的工作秘密、业务需求、协议、技术成果等内容和相关事务保密并与甲方签订保密协议（详见本合同附件一《保密协议》）；

2、乙方在工作期间必须遵守甲方的各项安全管理和保密制度；

3、乙方在项目实施中要严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案和档案信息的安全保密，确保各环节工作符合档案行业标准的要求，并建立完整、规范的工作记录；

4、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务；

5、乙方须对项目技术文件以及由甲方提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密；未经甲方书面许可，乙方不得将甲方提供的项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效；

6、乙方违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

十一、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的解除

一方依据本合同约定或法律规定解除合同的，应当提前向对方发出书面解除通知，明确解除事由，通知到达对方时合同解除。双方就合同解除存在争议的，按本合同第十一条约定的争议解决方式处理。合同解除后，双方应当及时办理结算及资料、工作交接手续。

十三、合同生效

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签章）：                            乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：              法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号： 

合同附件一：保密协议

保密协议
甲方： 江苏师范大学科文学院                           
乙方：                         
甲乙双方就江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目，约定由乙方为甲方提供监理服务，双方预计在合作过程中乙方可能接触到甲方拥有或者掌握的保密信息，就保密事项，双方达成如下约定：

一、定义

1.保密信息

甲方提供的或乙方在双方谈判/合作期间了解到的，或由甲方对第三方承担保密义务的，关于甲方及乙方服务甲方项目、主合同的所有非公开信息，包括数据、电文、图纸、文件、视频、电子数据、资料等。包括但不限于：

①甲方主体相关信息。反映甲方财务、经营、投资、业务数据、新业务构想等所有不被公众领域所知的信息；所有与甲方规章制度、业务流程、经验公式、客户数据、员工信息、设备资产，及目前或将来拟采用的运作模式、业务计划等有关的所有不被公众领域所知的信息。

②信息系统技术信息。技术方案、数据库、源程序、目标程序、技术文档、研究开发记录、图纸、样品、计算机系统数据以及漏洞信息等信息；甲方应用系统内容、系统测试及试运行期间的客户资料等信息；甲方现有的网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案、应用系统接口程序与文档等信息。

③谈判、合作信息。双方对项目的讨论或谈判正在进行或已经进行、对主合同的达成交换了意见、主合同及本协议的具体内容、项目进展等信息，包括但不限于双方之间的讨论、协商、谈判、备忘录、协议等，以及由此产生的信息或资料。

④项目信息。与项目研究、产品、服务、市场、知识产权、软件开发、发明、工艺、设计、图纸、工程技术、营销、技术、操作或系统、财务、客户名录相关的任何信息、文件、样品、技术数据和专有技术以及其他任何信息。项目涉及的信息系统设备、操作、维护保养等资料信息。为甲方服务期间可能直接或间接地通过书面、口头、图表、音像资料、数据电文等获得或通过观察全部或部分设备、系统等获得的信息。

⑤甲方无形资产的信息，包括专利权、商标权、著作权、设计权、商号权、技术秘密和商业秘密权、商业方法权、域名权等创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利；标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑥标示信息。标明或说明“保密”、含有专有权告示条款的信息。

⑦其他信息。根据甲方与第三方签署的协议约定，甲方负有保密义务的信息。

上述保密信息包括但不限于乙方通过书面文件、电子邮件、磁记录、光学记录、电子记录及口头或其他有形或无形方式获得的信息资料。

2.代表

就协议一方而言，指该方的负责人、董事、管理人员和雇员或与协议目的有关的该方关联公司（直接或间接控制该方的，或受该方直接或间接控制的，或与该方直接或间接受共同控制的实体）的负责人、董事、管理人员和雇员。

二、保密义务

1.乙方应当严格保守保密信息的机密性，保证自接收、管理、使用、掌握或知悉保密信息之日起        年内：

未经甲方事先书面同意，不得将该保密信息泄漏或交付给任何第三方，未经甲方同意，不得将非涉密载体连接甲方的涉密设备。

第四章    投标文件格式

   投标人提交文件须知：
1．磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章总则 二、投标文件4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

(一)投标函

江苏师范大学科文学院：

                    (投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部招标文件，包括招标文件正本1份，副本3份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最高价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受招标文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________                           
邮编：__________________________                         
电话：                         _

投标人：                  （公章）
法定代表人签字或盖章：_________________

投标人代表签字或盖章：_________________
日期：


    年    月    日
（二）投标报价一览表

项目名称：江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务   

项目编号：2026F0108
货币单位：人民币元

	项目名称
	项目内容
	总价

	江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务
	详见投标文件  
	小写：¥           ，
大写：人民币     元。


备注：

1.投标报价不得高于200000元，否则报价无效。

2.投标报价包括但不限于设备与人员安排、应急预案、合约期的服务范围与服务项目、售后保障、投标人的利润、税金和应承担的风险等所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.投标报价大小写不一致以大写为准；

投标人：

                  （公章）
投标人代表签字：
日期


    年    月    日

（三）分项价格表

项目名称：江苏师范大学科文学院潘安湖校区校园网升级改造项目监理服务
项目编号：2026F0108
货币单位：人民币元
格式自拟
投标人：                  （公章）  

投标人代表签字：
日期


    年    月    日
注：投标人对以上数据的真实性负责。
(四)法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：                               
投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：                               
投标人全称、投标人公章：

                               

    日期：


    年    月    日



（五）承诺书
致江苏师范大学科文学院：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下: 

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最高的报价或收到的任何报价。
投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：
（六）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
我公司郑重声明：
我公司具备履行本项合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项合同我公司已具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。
主要专业技术能力有：                  。
注：提供总监理工程师有效期内国家监理工程师注册证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料，退休人员提供退休证明材料。
投标人（公章）： 

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：
日期：______年   月   日
（七）无重大违法记录的书面声明
我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：
（八）商务与技术条款偏离表

	条款号
	招标文件条款内容
	投标人响应内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）    
投标人代表签字：___________________

日期：          
（九）业绩一览表
	起止时间
	项目名称
	采购单位
	采购单位联系人及电话
	中标额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：   （单位全称） （盖章）    
投标人代表签字：___________________

日期：          
（十）服务方案(包括但不限于重难点分析及应对措施、项目实施、协调方案、合同、信息和资料管理措施、质量控制方案、进度控制方案、安全文明控制目标、措施、合理化建议等）；

（十一）资格审查符合性审查材料索引表
	序号
	文件名称
	备注
	对应页码

	1
	投标函
	
	

	2
	法定代表人的授权委托书
	
	

	3
	承诺书
	
	

	4
	无重大违法记录的书面声明
	
	

	5
	营业执照复印件
	
	

	6
	资产负债表、利润表
	
	

	7
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	

	8
	信用证书或信用查询截图
	
	

	9
	企业、项目负责人相关证书复印件
	投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供。
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	


注：
1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。
2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。
（十二）评分材料索引表

	序号
	评分因素
	评审标准
	对应

页码

	1
	价格分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。（分值计算结果保留两位小数）
	

	2
	企业评价
	（1）投标人具有有效期内的ISO9001 质量管理体系认证证书的得2分；

（2）投标人具有有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书的得2分；

（3）投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分；

注：投标文件中提供上述证书复印件方为有效，未提供不得分。
	

	3
	企业业绩
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），签订的信息化建设监理服务项目类似业绩情况，每提供一个有效业绩得3分，最多得6分。同一甲方的多个业绩不重复得分；业绩证明材料提供合同复印件加盖单位公章，业绩证明材料中应能够明确反映出供应商名称、委托方名称、服务内容、合同签订日期等内容，否则不得分，本项目最高得分6分，最低得分0分。
	

	4
	重难点分析及应对措施
	根据投标人针对本项目建设过程中的重点、难点环节分析，并提出可行性应对措施内容进行评价。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	

	5
	项目实施、协调方案
	根据投标人针对本项目响应文件中组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目规划，项目机构组织计划等情况，根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等内容进行评价。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。
可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。
	

	6
	合同、信息和资料管理措施
	根据投标人针对本项目合同管理目标与流程的描述、对合同的履行管理的描述、对合同的索赔处理的描述；针对项目招标、设计、实施、验收四个阶段的合同管理、信息管理的描述；项目文档构成、归档管理制度的描述等内容进行评价。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。
可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。
	

	7
	质量控制方案
	根据投标人针对本项目质量控制方案，依据方案的针对性、可行性进行评价。

针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得7分，最低不得分。
	

	8
	进度控制方案
	根据投标人针对本项目进度控制方案，依据方案的针对性、可行性进行评价。

针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	

	9
	安全文明控制目标、措施
	根据投标人针对本项目的安全文明项目实施，系统部署控制目标明确、控制方法科学及措施等内容进行评价。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	

	10
	合理化建议
	投标人结合项目实际，提出针对性强、具有创新性的建议，能有效优化流程、提升效果的得4分；
建议贴合实际，具备一定参考价值，可辅助优化监理工作的得3分；
建议内容粗糙、针对性不强，实际价值不大的得1分；
未提供的不得分。本项最高得4分，最低不得分。
	

	11
	项目团队配置
	总监理工程师（项目负责人）
	（1）拟选派总监理工程师（项目负责人）（限1人）具备有效的国家注册监理工程师通信工程专业证书、信息化系统专业技能证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、网络工程师证书、信息安全工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件工程造价师证书，具备其中的任意一种证书得1分，具备其中的任意两种证书得2分。

（2）拟选派总监理工程师（项目负责人）（限1人）具有高级工程师职称得1分，拟选派总监理工程师取得注册监理执业年限10年（含10年，截止到开标日期）以上的得1分。注册监理执业年限以执业资格证书时间为准。
本项最高得4分，最低得0分。

注：投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	

	
	
	技术负责人

	拟选派技术负责人（限1人）具备有效的国家注册监理工程师证书、信息化系统专业技能证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、网络工程师证书、信息安全工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件工程造价师证书，具备其中的任意一种证书得1分，具备其中的任意两种证书得2分。注：投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	

	
	
	项目组成员
	拟选派其他项目组成员（总监理工程师（项目负责人）、技术负责人除外）具备有效的国家注册监理工程师机电安装专业证书、信息化系统专业技能证书、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、数据库系统工程师、云计算工程师、软件评测师、软件工程造价师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每种证书得0.5分，本项最高得3分。

注：1人多证的不重复计分，投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	


评分细则

	序号
	评分因素
	评审标准
	得分

	1
	价格分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。（分值计算结果保留两位小数）
	30

	2
	企业评价
	（1）投标人具有有效期内的ISO9001 质量管理体系认证证书的得2分；

（2）投标人具有有效期内的ISO14001 环境管理体系认证证书的得2分；

（3）投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分；

注：投标文件中提供上述证书复印件方为有效，未提供不得分。
	6

	3
	企业业绩
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），签订的信息化建设监理服务项目类似业绩情况，每提供一个有效业绩得3分，最多得6分。同一甲方的多个业绩不重复得分；业绩证明材料提供合同复印件加盖单位公章，业绩证明材料中应能够明确反映出供应商名称、委托方名称、服务内容、合同签订日期等内容，否则不得分，本项目最高得分6分，最低得分0分。
	6

	4
	重难点分析及应对措施
	根据投标人针对本项目建设过程中的重点、难点环节分析，并提出可行性应对措施内容进行评价。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	6

	5
	项目实施、协调方案
	根据投标人针对本项目响应文件中组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目规划，项目机构组织计划等情况，根据协调难点分析情况和协调工作制度、机制等内容进行评价。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。
可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。
	10

	6
	合同、信息和资料管理措施
	根据投标人针对本项目合同管理目标与流程的描述、对合同的履行管理的描述、对合同的索赔处理的描述；针对项目招标、设计、实施、验收四个阶段的合同管理、信息管理的描述；项目文档构成、归档管理制度的描述等内容进行评价。
针对性（5分）：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。
可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得10分，最低不得分。
	10

	7
	质量控制方案
	根据投标人针对本项目质量控制方案，依据方案的针对性、可行性进行评价。

针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得7分，最低不得分。
	7

	8
	进度控制方案
	根据投标人针对本项目进度控制方案，依据方案的针对性、可行性进行评价。

针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	6

	9
	安全文明控制目标、措施
	根据投标人针对本项目的安全文明项目实施，系统部署控制目标明确、控制方法科学及措施等内容进行评价。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。本项最高得6分，最低不得分。
	6

	10
	合理化建议
	投标人结合项目实际，提出针对性强、具有创新性的建议，能有效优化流程、提升效果的得4分；
建议贴合实际，具备一定参考价值，可辅助优化监理工作的得3分；
建议内容粗糙、针对性不强，实际价值不大的得1分；
未提供的不得分。本项最高得4分，最低不得分。
	4

	11
	项目团队配置
	总监理工程师（项目负责人）
	（1）拟选派总监理工程师（项目负责人）（限1人）具备有效的国家注册监理工程师通信工程专业证书、信息化系统专业技能证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、网络工程师证书、信息安全工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件工程造价师证书，具备其中的任意一种证书得1分，具备其中的任意两种证书得2分。

（2）拟选派总监理工程师（项目负责人）（限1人）具有高级工程师职称得1分，拟选派总监理工程师取得注册监理执业年限10年（含10年，截止到开标日期）以上的得1分。注册监理执业年限以执业资格证书时间为准。
本项最高得4分，最低得0分。

注：投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	4

	
	
	技术负责人

	拟选派技术负责人（限1人）具备有效的国家注册监理工程师证书、信息化系统专业技能证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师、网络工程师证书、信息安全工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件工程造价师证书，具备其中的任意一种证书得1分，具备其中的任意两种证书得2分。注：投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	2

	
	
	项目组成员
	拟选派其他项目组成员（总监理工程师（项目负责人）、技术负责人除外）具备有效的国家注册监理工程师机电安装专业证书、信息化系统专业技能证书、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师、数据库系统工程师、云计算工程师、软件评测师、软件工程造价师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每种证书得0.5分，本项最高得3分。

注：1人多证的不重复计分，投标文件中提供人员证书复印件以及投标人为其缴纳的社保证明材料方为有效，退休人员提供退休证明材料。（未提供或提供不全的均不得分）。
	3


注：按照评审综合得分由高到低顺序推荐1家成交供应商；最高分相同时，价格分高者优先。







（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）











（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）








14

